项目采购需求书

- 项目概况

  - 基本信息

    - 项目名称

省科技厅协同办公系统升级改造（2025年）项目（软件开发服务）

    - 采购人

广东省科技创新监测研究中心

    - 项目总体目标

根据国家、省有关电子档案管理规范，按照数字政府建设总体规划和本单位政务信息化规划要求，开展协同办公系统预归档建设，配合厅档案系统做好文书档案的归档工作，提升文书档案真实性、完整性、可用性和安全性，满足省科技厅协同办公系统公文归档需求。

    - 服务地点

广东省科技创新监测研究中心及其指定地点。

  - 项目背景

- 《机关档案管理规定》（国家档案局令第 13号）中明确要求，机关办公自动化系统和其他业务系统应当嵌入电子文件分类方案、归档范围与保管期限表和整理要求，在电子文件形成时自动或半自动开展鉴定、整理工作，实施预归档。在各业务系统中同步规划、同步实施电子文件归档功能；《广东省科技厅政务信息化建设规划（2022-2025年）》亦明确提出：按国家、省电子档案管理有关要求，对科技业务管理全过程资料按国家、省电子档案管理有关要求进行归档管理，实现业务档案资料的分类管理、权限管理、调阅痕迹管理等。持续优化统一协同办公系统，实现电子公文办结实时归档及电子档案在线移交，形成线上闭环。

  - 项目预算

本项目总预算为25.4万元。

- 服务期限

自合同签订之日起至2025年12月，具体以合同为准。

- 服务内容

  - 软件开发服务

    - 公文预归档功能

对协同办公系统进行改造，结合《广东省数字档案室建设评价指标》的要求，在协同办公系统中内嵌电子文件分类方案、归档范围与保管期限表，具备自动或半自动鉴定电子文件归档范围、划定保管期限和预归档功能，并与厅档案系统对接。

公文预归档主要功能包括：基础设置、公文归入预归档、待清理文件库、文件清理、文件著录、文件预组卷、不立卷杂文库、文件入库、归档文件目录、文件借阅功能，同时需要开展与档案系统对接接口的开发。

公文预归档按照对文件的管理流程可以划分为基础设置、整理、保存、归档和利用5个业务阶段，在每个业务阶段又包括相应的功能，功能结构图如下所示：

图8 预归档功能结构图

基础设置：基础设置是整体公文预归档功能中各类基础数据和公共操作的基础。其中包括；归档映射配置、全宗目录管理、自定义报表设计三项功能。

整理：首先定义了预归档模块的数据来源，主要的数据来源于公文管理功能中，而后提供文件的整理过程的管理，包括文件清理、文件著录、文件预组卷三项功能。

保存：提供各维度的文件库，包括待清理文件库、已清理文件库和不立卷杂文库三类。

归档：执行协同办公系统到档案系统中的归档操作和管理，包括文件入库、归档立卷清单、与厅指定档案系统对接三项功能。

利用：提供面向省科技厅所有用户的文件利用的管理，包括文件借阅（含审核）。

- 服务要求

  - 技术要求

    - 总体技术要求

1、功能与适用原则

体现“以服务为中心、以人为本”的实施主导思想，系统所有功能需要考虑到以用户为中心，通用功能应通过服务模式开放给其他功能使用。

系统提供的应用模块，用户可以有选择地运用，每个软件之间相互独立，模块接口开放、明确，任何一个应用模块的损坏和更换不能硬性规定其他软件模块的应用。

2、可扩展性原则

系统的设计和实施要充分考虑网络、硬件的扩展需要、应用系统二次开发的需要、以及支持未来可能出现的组织调整的需要。系统应采用开放的可扩充模块结构，保证以后可以方便地升级和不断增加新功能、增加容量、以及在同一平台上扩充其他业务应用功能。

3、标准与规范化原则

坚持“统一领导，统一规划，统一标准”的原则全面推进项目实施。通过集中采购、统一实施的方式，提高全省信息化基础设施建设水平，保证全省关键网络设备和主要业务系统的互联互通。

严格遵循国家、我省电子政务有关法律法规和技术规范的要求，从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体实施进行设计，充分体现标准化和规范化。

4、安全和易用性原则

在项目方案设计时，依托国家电子政务建设的各种信息技术标准(环境、技术、信息、安全、信息交换标准等)，制订项目各项技术标准，结合电子政务应用的特点，强化信息安全建设。并针对不同层面的使用者的应用水平，充分考虑系统的易用性，保障本项目实施后的应用与推广。

项目的实施要保证软、硬件安全、可靠的运行，要有容灾、容错方案。能够采用先进的安全保密技术进行用户身份认证。将系统级身份认证和应用级身份认证统一灵活应用于各应用系统的登录、流转等功能模块中，操作方式应简单快捷。应具备完善的日志管理等功能，能够追踪记录每次操作情况，并对非法操作进行告警。

5、可维护性原则

应保证整个系统的可管理性、可维护性，以降低管理、维护成本。系统的服务器平台、网络平台、系统软件都应提供方便、灵活的维护手段，方便应用人员的维护和管理。

    - 技术路线

- 当前省科技厅协同办公系统适配ARM架构芯片，基于国产操作系统和国产数据库，要求公文预归档技术路线与当前省科技厅协同办公系统保持一致。

    - 性能要求

      - 可靠性需求

在日常工作中，需要通过7×24小时不间断的系统性维护服务，确保系统具有良好的安全性和可靠性，同时结合备份恢复、入侵监测、防火墙等工作，共同构建起多层次，全方位的安全保障体系。另外，同时通过日常维护使系统具备一定的容错性，避免由于误操作或其他原因导致的系统错误。

本次项目产出指标目标，如质量、时效、性能等指标如下：

（1）质量指标：系统正常运行率（99%）；

（2）时效指标：系统故障修复平均响应时间（30分钟）、系统运行维护平均响应时间（45分钟）、系统故障平均处理时间（3小时）；

（3）性能指标：系统最大用户数（500个）、系统并发数（50用户）、系统吞吐量（3请求数/秒）、请求响应时间（2秒）。

（4）稳定指标：保障业务系统的运行正常：每次系统运行故障处理时间<4小时，年度累积<24小时。

      - 易用性需求

根据本项目工作的需要，在技术的使用和产品的选择方面要考虑其技术的成熟性，同时，在产品方面要考虑适用和实用，保证技术、性能满足系统建设需要。所提供的系统设计方案具有大量成功的实施案例，方案稳定成熟，有丰富的经验可以借鉴，能够确保用户在最短的时间内达到应用需求，并充分降低后期维护的影响。

      - 响应速度需求

响应时间指标包括页面响应时间和数据响应时间。页面响应时间为用户点击操作页面后的反应，页面反应时间不超过5秒。数据响应时间为用户点击后的到结果的时间，包括服务器反应和数据传输到客户端，普通页面不超过5秒，跨年历史数据最大不超过10秒。

对于报表等涉及大数据量计算的功能，系统应异步做好数据提取和计算，确保满足上述性能要求。

系统的年可用率≥99.9%，系统正常使用期间不应出现数据丢失或数据异常的情况。

  - 管理要求

    - 服务人员

投标人应书面承诺，如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目经理，投标人应在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

投标人承诺的项目经理和开发实施的主要人员未经用户同意不得调整；投标人如中途更换项目经理和主要开发技术人员，应征得用户同意，否则采购人有权终止合同。

服务商应指派固定的团队为本项目提供专业服务，服务团队成员不得少于 3 人。项目经理应具备 5 年以上工作经验。

如需调整服务团队成员，应书面向采购人提出申请，说明申请理由，经采购人书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同。

应提供以上人员相关证明资料复印件并加盖公章，并提供以上人员在本公司任职的有效外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，事业法人的相关人员应提供该单位的相关证明）复印件。

    - 组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

    - 文档管理要求

投标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，投标人按国家、省以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少1套，电子文档1套。

    - 质量保证要求

为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容，并建立奖惩制度。

  - 验收标准

项目验收按照广东省政务服务数据管理局项目验收的有关规定执行。项目验收的具体组织工作由项目采购人承担。

本项目的验收应符合广东省政务服务数据管理局相关验收管理办法的要求，同时应遵循下列标准：

1）实现合同和根据招标文件所编写的投标文件中列举的全部内容。

2）项目验收包括按照合同和根据招标文件所编写的投标文件中相关的运维过程文档及广东省政务服务数据管理局项目相关验收管理办法所要求的全部文档。

  - 其他要求

    - 资产权属

1.本合同不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。

2.投标人、采购人双方一致同意，本合同所涉服务成果的知识产权归属按下列第（1）种方式处理：

（1）投标人负责开发软件服务，包括代码编写、调试、测试等开发工作，投标人为履行本合同义务所形成的服务成果的知识产权归采购人单独所有。

（2）投标人负责提供定制软件租赁服务，采购人基于本合同约定委托投标人定制开发的产品、程序、服务等的知识产权归甲、投标人共同所有，投标人应按采购人书面要求交付该共有部分的源代码；投标人在共有部分的基础上进行二次开发的及对二次开发形成的产品、程序等财产进行处置的，需经采购人书面同意，二次开发所形成的产品、程序、服务等的知识产权归开发者所有，共有部分仍归甲、投标人共同所有。投标人根据采购人授权，利用项目成果申请的商标、专利或输出的图片、视频等受知识产权保护的成果物，采购人有权无条件永久使用。

（3）投标人负责提供运营服务或成品软件租赁服务，投标人为履行本合同义务所形成的所有服务成果的知识产权（除成品软件开发涉及的知识产权）归采购人单独所有。

（4）本项目仅包含基础设施服务租用或运维服务，不涉及知识产权权属转移。

3.本合同所涉及的数据所有权归省科技厅所有。投标人只能用于履行本合同之义务。

4.投标人保证向采购人提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因投标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，投标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

    - 保密要求

1.投标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2.投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

3.投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

    - 监理要求

投标人须承诺，在项目开展过程中接受采购人指定的咨询监理机构的监理。

- 评审要求

- 5.1供应商要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具有独立法人资格。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目不举行集中答疑标。

## 5.2评审方式

| 评分办法名称 | 分值权重 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 方案评分 | 价格评分 |
| 评分占比 | 70% | 30% |